**सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५ (३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण**

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकायको नाम**: पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुस्ताङ**

सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि **:२०८२ बैसाख १ देखी २०८२ असार मसान्तसम्म**

1. **निकायको स्वरूप र प्रकृति**

नेपालको संविधानको भाग ५ धारा ५६ बमोजिम गण्डकी प्रदेश स्थापना भई ऐ संविधानको धारा ५७ र अनुसूची ६ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि २०७४ माघ २८ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (हाल भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय) स्थापना भएपछि सो अन्तर्गत मिति २०७७ भाद्र ११ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुस्ताङ स्थापना भएको हो। मुस्ताङ जिल्लाका मोटर बाटो, मोटर गाडी चल्ने पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्बन्धी कार्य यस कार्यालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। सोही मितिदेखि साबिकको कार्यका साथै भवन सम्बन्धी कार्यहरू समेत थप भएको छ।

1. **निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार**

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट अख्तियारी प्राप्त भए अनुसार विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु यस कार्यालयको काम र कर्तव्य हो। नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित विभिन्न कानुनले यस कार्यालयको अधिकारलाई परिभाषित गरेका छन्।

1. **निकायमा रहने कर्मचारी सङ्ख्या र कार्य विवरण**

**कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।**

| **क्र. सं.** | **पद** | **सेवा** | **समूह** | **उप-समूह** | **श्रेणी / तह** | **दरबन्दी** | **पदपूर्ति** | **रिक्त** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **स्थायी** | **करार** | **जम्मा** |
| १ | इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ | सिभिल | जनरल | सातौँ/आठौं | १ | १ | ० | १ | ० |
| २ | सब-इन्जिनियर / अधिकृत | इन्जिनियरिङ | सिभिल | बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट | पाँचौं / छैटौँ | १ | १ | ० | १ | ० |
| ४ | सब-इन्जिनियर / अधिकृत | इन्जिनियरिङ | सिभिल | जनरल | पाँचौं / छैटौँ | ३ | २ | ० | २ | १ |
| ५ | सहायक / अधिकृत | प्रशासन | सामान्य प्रशासन | - | पाँचौं / छैटौँ | १ | ० | ० | ० | १ |
| ६ | सहायक / अधिकृत | प्रशासन | लेखा | - | पाँचौं / छैटौँ | १ | ० | ० | ० | १ |
| ७ | ल्याब असिस्टेन्ट | इन्जिनियरिङ | सिभिल | जनरल | चौथो / पाँचौँ | १ | ० | ० | ० | १ |
| ८ | हलुका सवारी चालक | इन्जिनियरिङ | मेकानिकल | जनरल मेकानिकल | श्रेणीबिहिन | १ | ० | १ | १ | ० |
| ९ | कार्यालय सहयोगी | प्रशासन | सामान्य प्रशासन | - | श्रेणीबिहिन | २ | ० | २ | २ | ० |
| **जम्मा** | **११** | **३** | **३** | **६** | **५** |

**हाल यस कार्यालयमा निम्न अनुसार कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ।**

| **क्र. सं.** | **नाम** | **पद** | **ठेगाना** | **सम्पर्क नं.** | **कैफियत** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **स्थायी कर्मचारी** |  |
| १ | अजय कुमार श्रेष्ठ | सिनियर इन्जिनियर ( कार्यालय प्रमुख) | आरुघाट गा.पा.-०९,गोर्खा, आरुघाट | ९८५७६५००९४ |  |
| २ | घनश्याम रोका मगर | अधिकृत (छैटौँ) | बेनी न.पा. -०१, म्याग्दी | ९८५७६५००९५ | इन्जिनियरिङ |
| ३ | जगादिश चन्द्र जोशी | सब-इन्जिनियर | दशरथचन्द्र न.पा.-०३, बैतडी | ९८६९३९८६९९ | बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट |
| ४ | बिरेन्द्र धामी | सब-इन्जिनियर | परशुराम-७ डडेल्धुरा | ९८६६१०२४९९ | इन्जिनियरिङ |
|  | **करार कर्मचारी** |  |
| ४ | हरिराम थापा मगर | हलुका सवारी चालक | गोर्खा.न.पा.-०८, गोर्खा,आहाले | ९८४६४३१४१४ |  |
| ५ | कमला कामी | कार्यालय सहयोगी | थासाङ गा.पा.-०५, मुस्ताङ | ९८४७७२३०२५ |  |
| ६ | नर बहादुर छेत्री | कार्यालय सहयोगी | जैमिनी न.पा.-०४, बाग्लुङ | ९८२४५५८३१७ |  |

1. **निकायबाट प्रदान गरिने सेवा**

सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरू/प्रक्रियाहरू

| क्र. सं. | सुविधा / मागको विषय / किसिम | सेवाग्राहीले पुर्याउनुपर्ने प्रक्रिया / पेस गर्नुपर्ने कागजात / प्रमाणहरू | जिम्मेवार निकाय / शाखा / कर्मचारी | सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर | सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय | उजुरी सुन्ने पदाधिकारी/ निकाय |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | सडक तथा सडक पुलका नयाँ आयोजनाको माग | * उपभोक्ताले आवश्यक पर्ने आयोजनाको सम्पूर्ण विवरण खुलाई तोकिएको फाराम भरी पेस गर्ने
* सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
 | पुल/सडक शाखा / प्रशासन शाखा | निःशुल्क | स्वीकृत भएको १ वर्ष | कार्यालय प्रमुख |
| २ | सडक, सडक पुल आयोजना मर्मत माग | * उपभोक्ताको निवेदन
* सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
 | पुल / सडक शाखा प्रशासन शाखा | निःशुल्क | स्वीकृत भएको १ वर्ष | कार्यालय प्रमुख |
| ३ | सडक तथा पुल आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन | * माग भइ आएका आयोजनाहरूको प्राथमिकताका आधारमा गरिने
* उपभोक्ताको निवेदन
* सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
* उपभोक्ताले फिल्ड अध्ययन कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने
 | पुल / सडक शाखा / प्रशासन शाखा | निःशुल्क | स्वीकृत भएको १ वर्ष | कार्यालय प्रमुख |
| ४ | आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण गरी DPR, IEE / EIA आदी तयार गर्ने | * प्रक्रियाद्वारा छनौट भइ सके पछि मात्र विस्तृत अध्ययन गरिने छ।
* फिल्ड अध्ययन कार्यमा उपभोक्ताले आवश्यक सहयोग गर्ने
 | पुल / सडक शाखा / प्रशासन शाखा | निःशुल्क | ३ महिना | कार्यालय प्रमुख |
| ५ | खरिद प्रक्रिया  | * कार्यालयले तोकेको आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने
 | प्रशासन शाखा | निःशुल्क | ४५-१२० दिन | कार्यालय प्रमुख |
| ६ | आयोजना निर्माण कार्यको सम्झौता  | * निर्माण कम्पनीको निवेदन
* कार्य सम्पादन जमानत
* उपभोक्ता समितिको हकमा समितिले १० देखि २० प्रतिशत जनश्रमदान गर्ने प्रतिबद्धता सहितका निर्णयको प्रतिलिपि, निवेदन, सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र
 | भवन शाखा / पुल / सडक शाखा प्रशासन शाखा | निःशुल्क | लागत अनुमान तयार भएको मितिले १५ दिन भित्र | कार्यालय प्रमुख |
| ७ | बैङ्क खाता खोल्न, बन्द गर्न सिफारिस | * उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि
* समितिका पदाधिकारीहरूको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि - १ र फोटो - २ प्रति
* सम्बन्धित बैङ्कको खाता खोल्ने फाराम
 | प्रशासन शाखा | निःशुल्क | १ दिन | कार्यालय प्रमुख |
| ८ | आयोजनाको निर्माण कार्य | * प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको जनश्रमदान अनिवार्य जुटाउनुपर्ने
* आयोजनाको संरचना निर्माणको लागि जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने
* निर्माण कम्पनी / उपभोक्ता समितिले तोकिएको गुणस्तर बमोजिम निर्माण कार्य गर्नु पर्ने
 | भवन शाखा / पुल / सडक शाखा | निःशुल्क | सम्झौता उल्लेख भए अनुसार | कार्यालय प्रमुख |
| ९ | निर्माणको मर्मत सुधार | * निर्माण कार्य सकिएको एक वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सुधार गर्नुपर्ने
 | अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण शाखा | निःशुल्क | १ वर्ष | कार्यालय प्रमुख |
| १० | आयोजना निर्माण सञ्चालन सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग | * निर्माण कम्पनी / उपभोक्ता समितिको निवेदन साथ आवश्यक विवरण
 | अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण शाखा / भवन शाखा / पुल / सडक शाखा | निःशुल्क | तुरुन्तै | कार्यालय प्रमुख |
| ११ | आयोजना अनुगमन / निरीक्षण / सुपरिवेक्षण | * कार्यालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने
* निर्माण व्यवसायी / उपभोक्ता समितिले कामको विवरण पेस गर्ने
 | अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण शाखा | निःशुल्क | निरन्तर | कार्यालय प्रमुख |
| १२ | बिल भुक्तानी | * परामर्शदाता / निर्माण व्यवसायी / उपभोक्ता समितिको निवेदन / निर्णय पेस गर्नुपर्ने
* सामग्री / कामदार र अन्य खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने (उपभोक्ता समितिको हकमा)
* नापी किताब, बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने
* बैङ्क खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने
* निर्माण व्यवसायी / उपभोक्ता समितिले कार्यालयको निर्देशन पालन गर्नु पर्ने
 | भवन शाखा / पुल / सडक शाखा / प्रशासन शाखाको लेखा फाँट | निःशुल्क | बिल प्राप्त भएको मितिले १ महिना भित्र | कार्यालय प्रमुख |
| १३ | आयोजनाको हस्तान्तरण | आयोजना सम्पन्न हुनासाथ आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्तामा हस्तान्तरण हुने | प्रशासन / पुल / सडक शाखा / भवन शाखा | निःशुल्क | आयोजना सम्पन्न भएको १ महिना भित्र | कार्यालय प्रमुख |
| १४ | धरौटी फुकुवा | * कर चुक्ता प्रमाणपत्र
* मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन पत्र
* प्राविधिकको सिफारिस पत्र
 | पुल / सडक शाखा / भवन शाखा / लेखा शाखा | निःशुल्क | निवेदन पेस भएको १ महिना भित्र | कार्यालय प्रमुख |
| १५ | शहरी विकास सम्बन्धी कार्य | कार्यक्रम अनुसार | भवन शाखा | निःशुल्क | वार्षिक कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको अवधि अनुसार | कार्यालय प्रमुख |
| १६ | आवास सम्बन्धी कार्य | कार्यक्रम अनुसार | भवन शाखा | निःशुल्क | वार्षिक कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको अवधि अनुसार | कार्यालय प्रमुख |
| १७ | भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य | कार्यक्रम अनुसार | भवन शाखा | निःशुल्क | वार्षिक कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको अवधि अनुसार | कार्यालय प्रमुख |
| १८ | सूचना प्रवाह गर्ने | सूचना आवश्यक परेको कारण उल्लेख गरेको निवेदन | सूचना अधिकारी | नियमअनुसार | १ देखि ३ दिन भित्र प्रकृति हेरी (विश्लेषण गरि तयार गर्नुपर्ने सूचनालाई ३ दिन भन्दा बढी समय लाग्न सक्ने) | कार्यालय प्रमुख |
| १९ | जिन्सी तथा खरिद व्यवस्थापन र सूचीकृत | निवेदन सहित आवश्यक कागजात | प्रशासन शाखा / जिन्सी फाँट | निःशुल्क | सोही दिन | कार्यालय प्रमुख |

1. **सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी**

खण्ड ४ मा उल्लेख गरे अनुसार

1. **सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि**

खण्ड ४ मा उल्लेख गरे अनुसार

1. **निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकार**

यस कार्यालयको काम कारबाहीको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखसँग रहेको छ।

1. **निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी**

उजुरी सुन्ने अधिकारी - अधिकृत (छैटौँ)

सो पदमा हाल कार्यरत व्यक्ति - इन्जिनियर (छैटौँ) श्री घनश्याम रोका मगर

1. **सम्पादन गरेको कामको विवरण**
* सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन मर्मत सम्भार जस्ता योजनाहरूको उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायी मार्फत कार्यान्वयन गराई नियमित सुपरिवेक्षण गरी भएको कामको नापजाँच गरी बिल भुक्तानी गरिएको
1. **कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीको नाम र पद :**
2. कार्यालय प्रमुख - श्री अजय कुमार श्रेष्ठ, सिनियर इन्जिनियर (आठौं)
3. सूचना अधिकारी - श्री घनश्याम रोका मगर, इन्जिनियर(छैटौँ)
4. **ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची**
5. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
6. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
7. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०७९)
8. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
9. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७
10. आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४
11. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८
12. भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४
13. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (तेस्रो संशोधन)
14. प्रदेश खर्चको मापदण्ड, २०७९
15. आयकर ऐन, २०५८
16. आयकर नियमावली, २०५९
17. Standard Specification for Construction of Road & Bridge Work, 2073 (2nd Amendment 2078) published by Department of Roads, Government of Nepal
18. Norms for Rate Analysis of Road & Bridge Works, 2075 published by Department of Roads, Government of Nepal
19. Norms for Rate Analysis published by Department of Urban Development and Building Construction, Government of Nepal
20. Norms for Estimate of Consultancy Services Related to Road and Bridge Works, 2075 -DoR
21. Norms for Rate Analysis of Brief Environmental Study (BES) of Roads and Bridges, Bhadra 2079 –Ministry of Physical Infrastructure, Urban Development and Transport Management (Called so at that time), Gandaki Province
22. गण्डकी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियमावली, २०७८
23. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
24. प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६
25. प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७
26. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
27. सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
28. भवन ऐन, २०५५
29. भवन नियमावली,२०६६
30. Nepal National Building Code
31. जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
32. बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
33. सडक तथा सडक पुल वर्गीकरणको मापदण्ड <https://mopid.gandaki.gov.np/public/upload/e66443e81e8cc9c4fa5c099a1fb1bb87/files/44d0ecf7c3287c75bce590dfbbd90ad0f4f02965.pdf>
34. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
35. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
36. गण्डकी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
37. निजामती सेवा ऐन, २०४९
38. निजामती सेवा नियमावली, २०५०
39. निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५
40. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५
41. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९
42. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९
43. निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२
44. निजामती कर्मचारी योगदान कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६९
45. कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
46. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७
47. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५
48. सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४
49. प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६
50. निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५
51. निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६
52. बीमा ऐन, २०७९
53. बिमा नियमावली, २०४९
54. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२
55. मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
56. लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९
57. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५
58. श्रम ऐन, २०७४
59. श्रम नियमावली, २०७५
60. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
61. सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४
62. सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१
63. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८
64. सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७
65. **आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण**

२०८१ माघ मसान्तसम्म यस कार्यालय अन्तर्गत भएको खर्च तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.स. | बजेट उपशीर्षक न. | आयोजना / कार्यक्रमको नाम | विनियोजित बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| १ | 337010123 | पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू (चालू) | 10,200,000.00 | 5936,161.100 | 58.2% |
| २ | 337010124 | पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू (पुँजीगत) | 21,53,93,000.00 | 17,74,19,873.45 | 82.37% |
| ३ | 337911274 | स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (सङ्घ ससर्त अनुदान) (पुँजीगत) | 4,70,00,000.00 | २२,१८,२३६.00 | ४.७२% |
|   | **जम्मा** |   | **27,25,93,000.00** | **18,55,74,271** | **68.08%** |

1. **तोकिए बमोजिम अन्य विवरण**

**x**

1. **यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सो को विवरण**

| **क्र.सं.** | **कार्यक्रम/क्रियाकलाप**  | **उपलब्धि**  |
| --- | --- | --- |
|  | **एक निर्बाचन क्षेत्र एक सडक आयोजनाहरु** |  |
| १ | ११.४.२३.४६६१-वारागुङ्ग मुक्तिक्षेत्र गा.पा-१,2,३ जोड्नेरानीपौवा मुक्तिनाथ पुराङ हुदै झोङ देखि तेताङ सडक | नयाँ ट्रैक-४००मि/२५० घ.न.मि ग्याबियन को कार्य भएको |
| 2 | ११.४.२३.४६७६-लोमान्थाङ स्वागतम गेटदेखि लोमान्थाङ वाल हुदै ढाकरनाङ्गसम्म बाटो स्तरोन्नती | सम्झौता को चरणमा  |
| 3 | ११.४.१.६-जोमसोम ठिनी - दुम्वा - छैरो - चिमाङ - मार्फा - स्याङ हुँदै जोमसोम सडक, मुस्ताङ  | ३कि.मि. कालोपत्रे/७६% प्रगति |
|  | **एक निर्बाचन क्षेत्र एक कृषि सडक आयोजनाहरु** |  |
| 4 | ११.४.२३.४१३९-समर-घ्याकर-दुम्बाक कृषि सडक, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गा.पा.-३ मुस्ताङ नि.क्षे.-१ (२) | सम्पन्न |
|  | **प्रदेश अन्तर्गतका सडक पुल आयोजनाहरु** |  |
| 5 | ११.४.७.५-मार्फा छैरो कालिगण्डकी सडक पुल, मुस्ताङ | Pile को काम भएको/३8% प्रगति |
| 6 | ११.४.७.७-लेते थम्पू कालिगण्डकी सडक पुल, मुस्ताङ | ७८% प्रगति, क्याप सम्मको ढलान भएको  |
| 7 | ११.४.७.४४४-छेङगुर झोंग मोटरेबल पुल निर्माण झोंग खोला | सम्झौता को चरणमा |
| 8 | 11.4.7.666-ठिनी खोला मोटरेबल पुल | दायाँ र बायाँ तर्फको दुवै को cap सम्म ढलान भएको , slab को ढलान तयार  |
|  | **सशर्त अनुदान अन्तर्गतका सडक पुल र झोलुंगे पुल आयोजनाहरु** |  |
| 9 | ११.४.७.६३४-कालिगण्डकी नदि पुल ( एक्लेभट्टी) | गत आ.व. मा सम्पन्न भएको |
| 10 | ११.४.७.६३५-कालिगण्डकी नदि पुल (लेते कुँजो छ्योमा) | Tower को काम सम्पन्न ३५% प्रगति |
| 11 | ११.४.७.६३६-कालिगण्डकी नदि पुल, चिमांग चोखोपानी, मुस्तांग (सडक पुल) | DPR प्राप्त नभएको |
| 12 | ११.४.७.७५१-घरपजोंग गा.प वार्ड न. ३ र ५ स्यांग पुल्चोक धुम्बा जोड्ने मोटरेबल पुल मुस्तांग | DPR प्राप्त भएको (स्थान उहि तर नाममा केहि फरक परेको साथै ठेक्काको लागि पर्याप्त बजेट नभएको |
|  | **सडक तथा अन्य कार्यक्रम** |  |
| 1३ | ११.४.२३.५३८८ -झोङ्ग पुटाक जोड्ने सडक, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र २ झारकोट | ९६.३%, सम्पन्न |
| 1४ | ११.४.२३.५३८४-ल्हाकुरदेखि वडा नं. ५ को कार्यालयसम्मको सडक स्तरोन्नति थासाङ्ग गा पा ५ कञ्जो |  ९०.१%, सम्पन्न |
| 1५ | ११.४.२३.५३८५-धम्पु डाडदेखि शिशु निकेतन आधारभूत विद्यालय सम्म सडक स्तरोन्नती, थासाङ्ग गा पा ३ धम्पु | ७८%, प्रगति |
| 1६ | ११.४.२३.५३८९ -नाउरीकोट गाउँदेखि ठाँटीसम्म सडक स्तरोन्नति थासाङ्ग गा पा २ नाउरीकोट | सम्पन्न, |
| 1७ | ११.४.२३.५३९०-नरसाङ फाँट कृषि सडक थासाङ २ खन्ति | ल.ई. तयार भएको |
| 1८ | ११.४.२३.६८३५-मार्फा देखि धमाङ हुँदै आलुबारी सम्मको सडक स्तरोन्नती, घरपझोङ्ग २ मार्फा | बहुवर्षीय श्रोत सुनिश्चित भएको |
| 19 | ११.४.२३.५३९२-सोनमको घर देखि स्याङ गाउँसम्मको सडक स्तरोन्नती, घरपझोङ्ग ३ स्याङ | बोलपत्र आवहान भएको |
| 20 | ११.४.२३.६८३२- स्याङ दुम्वा ठिनि सडक स्तरोन्नती, घरपझोङ -३ र ५ |  ८४.८२%, सम्पन्न  |
| 21 | ११.४.२३.६८३३-घरपझोङ ऐतिहासिक गाउँ भित्र सडक निर्माण, घरपझोङ गा.पा.०५, ठिनी | सम्झौताको प्रक्रियामा |
| 22 | ११.४.२३.६८३४-निर्माणाधीन बेलीब्रिज देखि चिमाङ जाने सडक बिस्तार, घरपझोङ गा.पा. १, छैरो | ९८.५%, सम्पन्न |
| 23 | ११.४.२३.१४०-मुस्ताङ्ग जिल्ला सदरमुकामका कार्यालय जाने बाटो मर्मत तथा स्तरोन्नति | ७६.३%, प्रगति |
| 24 | ११.४.२३.५३८७-झारकोट गाउँ भित्रको सडक, बारागुङ मुक्ति क्षेत्र १ झारकोट | छपनी ढुंगाको काम सम्पन्न/ ९१.४% प्रगति |
| 25 | ११.४.२३.६८३१-चैले घ्याकर सडक स्तरोन्नती, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गा.पा.३ | कार्यान्वन हुन नसकेको |
| 26 | ११.४.२२.१४७-मुक्तिनाथ मन्दिरमा सिँढी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण | ९२.२%, सम्पन्न भएको |
| 27 | ११.४.२३.५३९८-चाराङ्ग गाउँ बिचको सडक, लो घेकर दामोदरकुण्ड १ | ९४%, सम्पन्न भएको |
| 28 | ११.४.२३.५४०१- घिलिङ्ग गाउँ बिचको सडक स्तरोन्नती,लोघेकर, दामोदरकुण्ड ३ | 98%, सम्पन्न भएको |
| 29 | ११.४.२३.५४०३-चाराङ्ग देखी सुरखाङ्ग यारा घारा हुँदै घयुमाठाटी सम्मी सडक स्तरोन्नती (बहुबर्षे), लो घेकर दामोदकुण्ड ५ | ५%, प्रगति भएको |
| 30 | ११.४.२३.५४०४-धे गउँ बिच सडक स्तरोन्नती, लो घेकर, दामोदकुण्ड ५ | ९२%, सम्पन्न भएको |
| 31 | ११.४.२३.५४०५-ढोङ जाने पर्यटकीय सडक, लो घेकर, दामोदकुण्ड ४ | ९६%, सम्पन्न भएको |
| 32 | ११.४.२३.६४३९-चराडखोला देखि लुरी गुम्बा सम्मको सडक, लोधेकर दामोदरकुण्ड - ४ | ९६%, सम्पन्न भएको |
| 33 | ११.४.२३.६७४५-ल्हो ग्याकर दामोदर कुण्ड ५ बाङसुङ स्याउ फार्मिङ देखि नयाँ बस्ती गाउँ पक्की सड़क, दामोदरकुण्ड ५ | ९६%, सम्पन्न भएको |
| 34 | ११.४.२३.६४३६-चुड्की गुम्बा जाने अपुरो सडक स्तरोन्नती, लोधेकर दामोदरकुण्ड | 98%, सम्पन्न भएको |
| 35 | ११.४.२३.५३९९-फुवा गाउँ बिचमा सडक, लोमान्थाङ्ग ३ | 33%, प्रगति भएको |
| 36 | ११.४.७.७५३-नामासोङ गाउँको खोलामा कल्भर्ट पुल निर्माण, लोमान्थाङ्ग २ | ९४%, सम्पन्न भएको |
| ३७ | ११.४.७.७५४-न्याम्डो खोलामा कल्भर्ट पुल निर्माण, लोमान्थाङ्ग ४ | ९९%, सम्पन्न भएको |
| 3८ | ११.४.२३.५०७१-लोमानथाङ स्वागत गेट देखी लोमनथाङ वाल वरिपरी ढलान बाटो निर्माण, लोमन्थाङ -५ मुस्ताङ | ४६%, प्रगति भएको |
|  |  |  |

1. **सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सो को विवरण**

 idomustang.gandki.gov.np

1. **सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी विवरण**

यस कार्यालयले कुनै वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवम् प्राविधिक सहयोग प्राप्त नगरेको

1. **सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन**
* अधिकांश सालबसाली योजनाहरूको स्थलगत नापजाँच गरी लागत अनुमान तयार भइसकेको, छिट्टै बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित हुने
* काम भइरहेका बहुवर्षीय योजनाहरूको नियमित सुपरिवेक्षण, अनुगमन गरी बिल भुक्तानी गरिएको
1. **सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि**

नरहेको

1. **सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिएको विवरण**

यस कार्यालयमा यस अवधिमा सूचना माग सम्बन्धी कुनै पनि निवेदन नपरेको।

1. **सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को विवरण**

[www.bolpatra.gov.np/egp](http://www.bolpatra.gov.np/egp) - बोलपत्र, सिलबन्दी दर भाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनाहरू

विभिन्न स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरू - बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी, अन्य विविध सूचनाहरू

[idomustang.gandaki.gov.np](http://www.idomyagdi.gandaki.gov.np) - कार्यालयको वेबसाइट

कार्यालयको मूलद्वारमा रहेको सूचनापाटी

स्वत प्रकाशन